Projeto Engenharia de Software
Plano de Iteração

# 1. Marcos Importantes
Segue o cronograma com todas as datas que foram planejadas inicialmente para o desenvolvimento do projeto. Abaixo segue uma segunda tabela contendo apenas as datas que possuem os marcos do trabalho.

 and so on for the iteration.]
Marcos	Data
Projeto de interface com o usuário	07-04-2021
Projeto físico de banco de dados	11-04-2021
Smoke Test	19-04-2021
Protótipo de interface com o usuário	25-04-2021
Protótipo de banco de dados	25-04-2021

# 2. Objetivos de Alto Nível
- Definir bem as funcionalidades principais para a entrega.
- Construção do wireframe do projeto.
- Tornar o sistema viável para desenvolvimento.
- Realizar a integração do front end com o banco de dados.
- Fornecer um protótipo de alto nível para o cliente.

# 3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavra-chave	Prioridade	Estimativa de tamanho (Pontos)	Estado	Material de Referência	Iteração de destino	Atribuído a (nome)	Horas trabalhadas	Estimativa de horas restantes
Processo definido do projeto	Alta	3	Feito	OpenUp	Plano de projeto	Mariana	2 h
Plano de projeto	Alta	3	Feito	OpenUp	Plano de Iterações	Mariana	3 h
Plano de Iterações	Alta	3	Feito	OpenUp	Lista de Ferramentas	Mariana	3 h
Lista de Ferramentas	Média	2	Feito	OpenUp	Glossário	Mariana	3 h
Glossário	Baixa	1	Feito	OpenUp	Documento de visão	Mariana	3 h
Documento de Visão	Média	2		OpenUp	Descrição de requisitos	Mariana	3 h
Descrição de requisitos	Alta	3		OpenUp	Modelo de caso de uso	Mariana	8 h
Descrição da arquitetura	Alta	3		OpenUp	Projeto de Interface com o usuário	Mariana	16 h
Projeto de Interface com o usuário	Alta	3		OpenUp	Projeto físico do banco de dados	Mariana	16 h
Projeto físico do banco de dados	Alta	3		OpenUp	Descrição da Infraestrutura de implantação	Mariana	16 h
Descrição da Infraestrutura de implantação	Alta	3		OpenUp	Smoke test	Mariana	16 h
Smoke test	Alta	3		OpenUp	Protótipo de interface com o usuário	Mariana	24 h
Protótipo de interface com o usuário	Alta	3		OpenUp	Protótipo do banco de dados	Mariana	24 h
Protótipo do banco de dados	Alta	3		OpenUp		Mariana	24 h

# 4. Questões

Questões	Status	Notas
Definição de ferramentas a serem utilizadas durante o desenvolvimento do sistema.	Feito	Foi decidida a utilização do Figma para desenvolver o wireframe, protótipo e mockup do projeto.

# 5. Critério de Avaliação
- Percentual de avaliação dos testes no desenvolvimento do sistema.
- Aprovação de funcionalidade do projeto.
- Aprovação de design.

# 6. Avaliação

Alvo da Avaliação	Finalização da documentação da sprint 1.
Data da Avaliação	19/03/2021
Participantes	Mariana
Status do Projeto	Finalizado

## Avaliação em relação aos objetivos
Todo a produção até o momento está seguindo como o esperado para o desenvolvimento do sistema de software.
## Itens de trabalho: Planejado em comparação com os realmente concluidos.
[Summarize whether all Work Items planned to be addressed in the iteration were addressed, and which Work Items were postponed or added.]
Avaliação em relação aos resultados do teste de critério de avaliação
[Document whether you met the evaluation criteria as specified in the Iteration Plan. This could include information such as “Demo for Department X was well-received, with some concerns raised around usability,” or “495 test cases were automated with a 98% pass rate. 9 test cases were deferred because the corresponding Work Items were postponed.”]
## Outras preocupações e desvios
[List other areas that have been evaluated, such as financials, or schedule deviation, as well as Stakeholder feedback not captured elsewhere.]