Plano de Projeto

# Introdução
Para o desenvolvimento do sistema de software em questão é necessário ter a organização de como o projeto será dividido, quem será responsável em cada papel (roles). Todo o projeto será descrito pelo gerente de projeto, que tem como função conduzir o planejamento do projeto, realizar a coordenação de interações com o cliente (stakeholders) e deve manter a equipe focada para organização do plano de projeto.
Como foi identificado no project defined plan este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de software que realize o aluguel de imóveis. Por decisão de projeto como metodologia ágil utilizada para o desenvolvimento será utilizado o Scrum. Dessa forma, o projeto foi dividido em quatro sprints e tem como objetivo em cada sprint realizar a entrega de um artefato que compõe o projeto. Esse projeto será todo desenvolvido por um membro, este desenvolverá todas as funções que são necessárias para desenvolver um sistema de software. Por padrão de documentação este projeto está seguindo o modelo de documentação do OpenUp.
O OpenUp é um processo unificado que tem como objetivo desenvolver um projeto utilizando uma abordagem iterativa e incremental dentro do ciclo de vida que será estruturado para o projeto. Dessa forma em cada artefato desenvolvido tem-se um incremento no projeto. Por definição esses incrementos são também chamados de micro-incrementos. Dessa forma pode-se notar que cada artefato é um micro-incremento, dessa forma eles são considerados pequenas unidades de trabalho que indicam um progresso do trabalho.
# Organização do Projeto
Pela documentação do OpenUp existem seis papéis que são necessários para o desenvolvimento de um projeto. Porém para iniciar um projeto é necessário que tenha um cliente interessado no produto. Como este projeto está sendo desenvolvido para a disciplina de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, como cliente tem-se a UnB, visto que já possui uma regra de negócio a ser seguida. A seguir serão expressas definição de cada papel e o que é esperado em cada um deles, seguindo a definição dada pelo OpenUp.
Gerente de Projeto: Deve conduzir o planejamento do projeto, coordenar as interações com o cliente e deve ser responsável por manter a equipe unida e motivada para desenvolver o projeto.
Arquiteto: É responsável por definir a arquitetura do software, dentre elas deve realizar a tomada de decisões técnicas que orientam todo o design e a implementação do projeto.
Analista: Este deve representar os interesses do cliente e do usuário final recolhendo informações dos stakeholders para entender o problema que deve ser resolvido, capturando os requisitos e definindo suas prioridades.
Testador: Este é responsável pelas atividades do esforço de teste. Essas atividades incluem, identificar, definir, implementar e conduzir os testes necessários. E também deve registrar e analisar os resultados dos testes.
Desenvolvedor: É responsável por desenvolver uma parte do sistema, incluindo o desenvolvimento do design do software, de forma que ele atenda a arquitetura do software e a prototipagem da interface do usuário. Possibilitando que seja então feita a implementação, execução e a testagem do software para que seja feita a integração dos componentes que são parte da solução.
Stakeholder: Este papel é referente para os grupos que são interessados para que seja feito ou desenvolvido o projeto. Por definição qualquer papel que seja estabelecido possui uma função, ou seja, todos os papéis desempenham uma função e está pode solicitar uma mudança.

Membro do Time	Gerente de Projeto	Arquiteto	Analista	Desenvolvedor	Testador	Stakeholder
Mariana Borges de Sampaio	X	X	X	X	X	X

# Processo de desenvolvimento e medições
O projeto seguirá com o desenvolvimento incremental e iterativo como é proposto pelo OpenUp. Para que seja feito o acompanhamento o processo foi dividido em quatro sprints com intuito de seguir o procedimento do Scrum, dessa forma cada sprint foi planejada conforme o tempo que se pode comprometer para cada atividade. O sprint planning que tem como objetivo decidir como cada objetivo será alcançado foi feito com auxilio do diagrama de Gantt, visto que dessa forma é possível criar o sprint backlog, este indica a criação das tarefas que devem ser feitas. A sprint retrospective avalia o que está atrasando ou adiantando, para isso o diagrama de gantt auxilia visto que nele tem-se o acompanhamento do que está sendo trabalhado ou não, o que está em dia ou não. Dessa forma pode-se identificar com maior facilidade como está o progresso do trabalho. Para fazer esse acompanhamento foi utilizado o monday, seguindo as divisões das sprints.

# Marcos e objetivos do projeto

Fase	Iteração	Objetivo Principal	Início programado ou marco	Velocidade do alvo
Sprint 1	I1	Objetivos: / Conseguir finalizar toda a documentação esperada para prosseguir com o projeto. / Risco: Atrasos devido a escolha das ferramentas ser nessa fase.	16/03/2021 - 22/03/2021	7 dias
Sprint 2	I2	Objetivos: / Finalizar a documentação e e iniciar a construção do modelo de caso de uso utilizando UML. / Descrever a arquitetura do projeto. / Risco: Fazer a arquitetura do sistema de forma correta.	23/03/2021 - 03/03/2021	12 dias
Sprint 3	I3	Objetivos: / Construir a interface com o usuário e o banco de dados. / Descrever a infraestrutura de implantação. / Teste de fumaça. / Risco: Integração de HTML com SQLite dar algum erro. / O teste de fumaça dar erro na implementação. / Marco: / Projeto de interface com o usuário. / Projeto físico do banco de dados. / Smoke test.	07/03/2021 – 19/04/2021	13 dias
Sprint 4	I4	Objetivos: / Construir o protótipo de interface e o protótipo de banco de dados. / Risco: Ter algum erro do processo anterior do desenvolvimento do software. / Marco: / Protótipo de interface com o usuário. / Protótipo de banco de dados.	20/04/2021 – 25/04/2021	5 dias

# Desenvolvimento
# Conforme cada fase for sendo concluída é gerado um artefato, quando este é finalizado ele é inserido no repositório do Github destinado para alocar os documentos e os códigos do projeto. Dessa forma, quando houver alguma atualização será inserido o arquivo e como título será inserido o termo update ‘nome_do_projeto’.
# No momento da implementação do código será inserido também no repositório utilizando termos como create ‘index.html’, update ‘index.html’, remove ‘index.html’ como termos para identificação de criação, atualização e remoção de um arquivo. Dessa forma será sempre atualizado o repositório que contem todos os itens do projeto. Para acesso, segue o link do repositório que possui todo o andamento do projeto. Link: https://github.com/sampaiomariana/Projeto-Engenharia-de-Software-.

# Lições aprendidas
Como lições aprendidas desde o momento nota-se a necessidade de organizar o projeto de forma que não sejam perdidos nenhum conteúdo e possa sempre ser atualizado de maneira que qualquer pessoa que tenha o link ou acesso ao repositório possa identificar o progresso do desenvolvimento do projeto. Além de notar que é necessário que para que o projeto seja desenvolvido dentro do período de tempo esperado é necessário um cronograma para organização, além de possibilitar a visão de quando o projeto seria finalizado. Devido a isto nota-se a importância que o diagrama de gantt trouxe para o projeto.