Projeto Engenharia de Software
Plano de Iteração

# 1. Marcos Importantes
Segue o cronograma com todas as datas que foram planejadas inicialmente para o desenvolvimento do projeto. Abaixo segue uma segunda tabela contendo apenas as datas que possuem os marcos do trabalho.

 and so on for the iteration.]
Marcos	Data
Projeto de interface com o usuário	07-04-2021
Projeto físico de banco de dados	12-04-2021
Smoke Test	19-04-2021
Protótipo de interface com o usuário	26-04-2021
Protótipo de banco de dados	29-04-2021

# 2. Objetivos de Alto Nível
- Definir bem as funcionalidades principais para a entrega.
- Construção do wireframe do projeto.
- Tornar o sistema viável para desenvolvimento.
- Realizar a integração do front end com o banco de dados.
- Fornecer um protótipo de alto nível para o cliente.

# 3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavra-chave	Prioridade	Estimativa de tamanho (Pontos)	Estado	Material de Referência	Iteração de destino	Atribuído a (nome)	Horas trabalhadas
Processo definido do projeto	Alta	3	Feito	OpenUp	Plano de projeto	Mariana	16 h
Plano de projeto	Alta	3	Feito	OpenUp	Plano de Iterações	Mariana	16 h
Plano de Iterações	Alta	3	Feito	OpenUp	Lista de Ferramentas	Mariana	16 h
Lista de Ferramentas	Média	2	Feito	OpenUp	Glossário	Mariana	8 h
Glossário	Baixa	1	Feito	OpenUp	Documento de visão	Mariana	8 h
Documento de Visão	Média	2	Feito	OpenUp	Descrição de requisitos	Mariana	8 h
Descrição de requisitos	Alta	3	Feito	OpenUp	Modelo de caso de uso	Mariana	40 h
Descrição da arquitetura	Alta	3	Feito	OpenUp	Projeto de Interface com o usuário	Mariana	8 h
Projeto de Interface com o usuário	Alta	3	Feito	OpenUp	Projeto físico do banco de dados	Mariana	32 h
Projeto físico do banco de dados	Alta	3	Feito	OpenUp	Descrição da Infraestrutura de implantação	Mariana	24 h
Descrição da Infraestrutura de implantação	Alta	3		OpenUp	Smoke test	Mariana	24 h
Smoke test	Alta	3	Feito	OpenUp	Protótipo de interface com o usuário	Mariana	48 h
Protótipo de interface com o usuário	Alta	3	Feito	OpenUp	Protótipo do banco de dados	Mariana	72 h
Protótipo do banco de dados	Alta	3	Feito	OpenUp		Mariana	8 h
							328 h

Segue a documentação das horas trabalhadas geradas no project libre.

# 4. Questões

Questões	Status	Notas
Definição de ferramentas a serem utilizadas durante o desenvolvimento do sistema.	Feito	Foi decidida a utilização do Adobe XD para desenvolver o wireframe. O protótipo e mockup do projeto foram desenvolvidos utilizando linguagem de programação html e css.

# 5. Critério de Avaliação
- Percentual de avaliação dos testes no desenvolvimento do sistema.
- Aprovação de funcionalidade do projeto.
- Aprovação de design.

# 6. Avaliação

Alvo da Avaliação	Finalização da documentação da sprint 1.
Data da Avaliação	22/03/2021
Participantes	Mariana
Status do Projeto	Finalizado

Alvo da Avaliação	Finalização da documentação da sprint 2.
Data da Avaliação	02/04/2021
Participantes	Mariana
Status do Projeto	Finalizado

Alvo da Avaliação	Finalização da sprint 3.
Data da Avaliação	19/04/2021
Participantes	Mariana
Status do Projeto	Finalizado

Alvo da Avaliação	Finalização da sprint 4.
Data da Avaliação	30/04/2021
Participantes	Mariana
Status do Projeto	Finalizado

## Avaliação em relação aos objetivos
Todo a produção seguiu como o esperado, sendo necessários alguns ajustes em relação as datas iniciais propostas, no entanto, o desenvolvimento do sistema de software foi finalizado com sucesso.
## Itens de trabalho: Planejado em comparação com os realmente concluídos.
Todos os itens foram desenvolvidos e concluídos como foi previsto.
Avaliação em relação aos resultados do teste de critério de avaliação
Como os casos de teste foram apenas documentados em relação se a página levava o usuário ao endereço que ele solicitava a parte de teste foi devidamente concluída. Foi documentada com maior especificação no documento test_cases.pdf.
## Outras preocupações e desvios
No sistema web desenvolvido o que não foi otimizado por questão de decisão de projeto foi o menu que não colocado como responsivo e não houve a modelagem no filtro da página de acessar móveis que para ter sua funcionalidade completa deveria ser implementada utilizando javascript. No mais, todas as funcionalidades foram devidamente aplicadas no sistema.